Ciclo de vida del proyecto

Primera entrega 25/6/2019

Ruta en GitLab: /Actividades/Proy01003/

En este documento definiremos el tipo de ciclo de vida seleccionado para este proyecto junto con el conjunto de fases y actividades que se realizarán para llevar a cabo dicho proyecto.

Nuestro ciclo de vida consta de 4 fases secuenciales que son: 1-Inicio 2-Planificación 3-Desarrollo 4-Cierre, en cada fase se realizarán determinadas actividades, algunas con más importancia que otras, para que el proyecto avance de la forma correcta y esperada.

Si todo el proyecto se lleva a cabo de la forma definida en este ciclo de vida y respetando los tiempos que son necesarios para completar cada actividad y finalmente cada fase, dicho proyecto tiene una probabilidad de éxito mucho mayor.

*Descripción de las Fases*

1-Inicio:

En la fase de inicio definiremos las actividades que se realizarán para la correcta obtención de requerimientos, análisis de la petición hecha por el cliente y definir los recursos necesarios que utilizará el proyecto.

Actividades:

* IEEE1074: se realizará la documentación del estándar 1074, el cual definirá las actividades que se realizaran en el ciclo de vida del software
* IEEE830: se realizará la documentación del estándar 830, el cual definirá las características del software a desarrollar
* Tabla de recursos: se definirán los recursos que utilizará el proyecto
* Presentación de la empresa: se documentarán las características, objetivos y formularios frente al estado de nuestra empresa
* Documentos de obtención de requerimientos: se documentará la obtención de requerimientos, ej. Entrevistas

2-Planificación:

En la fase de planificación se definirán las actividades que se realizarán para llevar a cabo el desarrollo del software correctamente, y el desarrollo del proyecto correctamente (ej.: plan de contingencia)

Actividades:

* Ciclo de vida del proyecto: se realizará el ciclo de vida del proyecto.
* Tabla de actividades: se creará la tabla de actividades especificando su código, duración y previas
* GANTT: se creará el diagrama GANTT el cual será mantenido y podría ser modificado en el futuro
* PERT: se creará el diagrama PERT
* Esquemas lógicos: se realizarán los esquemas lógicos de la casa central y sucursales y su interconexión
* Modelo de dominio: se realizará el modelo de dominio del software
* Diagramas y documentación de la BBDD: se realizarán los diagramas DER y ER de la base de datos, junto con sus RNE y su diccionario de datos
* Documentos del grupo de trabajo: se documentará el formato de las actas formales e informales, el reglamento interno del grupo de trabajo y la pizarra colaborativa del día

3-Desarrollo:

En la fase de desarrollo se definirán las actividades que se realizarán para cumplir con las propuestas realizadas en la fase de planificación con respecto al software.

Actividades:

* Aplicación de operarios: se realizará la primera versión de la aplicación de los operarios
* Mantenimiento del GANTT: se realizará el mantenimiento, el cual puede incluir cambios, del diagrama GANTT
* Shell Scripts de instalación y configuración: se realizará el Shell script de instalación y configuración del SO y el Shell script de configuración de usuarios y grupos
* Justificativo del S.O.: se justificará la elección del SO utilizado en las terminales y servidores según la petición del cliente
* Fundamentación de la tecnología: se justificará la elección del lenguaje de programación según la petición del cliente
* Detalles del hardware: se documentarán las características de las terminales, servidores y equipamiento de red utilizado por la empresa en el proyecto
* Presupuestos: se definirá la primera versión de los presupuestos del proyecto, la cual puede cambiar en la fase de desarrollo según imprevistos.

4-Cierre:

**En la fase de cierre se definirán las actividades que se realizarán con respecto al testeo del software producido, su instalación y configuración en las terminales del cliente y su documentación de ayuda para el cliente (manuales).**

Actividades:

* Manual de instalación del servidor: se documentará un manual de instalación del servidor para el cliente

Observación:

Las actividades de las siguientes entregas no están incluidas en este documento debido a que las mismas pueden cambiar con el correr del tiempo. A este ciclo de vida se le realizará un mantenimiento en cada entrega el cual incluirá cambios en la composición del mismo.