|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Primera Entrega | Segunda Entrega | Entrega Final |
| SO01006 1 H50 | BD02007 2 H6 | ADA03013 – F50 2 H2 |
| SO01004-F2 3 H48 | BD02008 2 H6 | ADA03014 – F51 2 H2 |
| SO01003-F3 3 H48 | BD02009 2 H6 | ADA03015 – F52 2 H2 |
| SO01005-F4 3 H48 | BD02010 2 H6 | ADA03016 – F53 2 H2 |
| SO01001-SO01002 11 H40 | BD02011 2 H6 | ADA03017 - F54 2 H2 |
| ADA01002-ADA01001 4 H47 | BD02012 2 H6 | ADA03018 – F55 2 H2 |
| ADA01003-ADA01004-ADA01005-F5 30 H21 | ADA02009 2 H6 | ADA03019 – F56 2 H2 |
| ADA01003-ADA01004-ADA01006 34 H17 | ADA02010 2 H6 | ADA03020 – F57 H2 |
| ADA01003-ADA01004-BD01001-PROG01001 51 H0 Camino crítico | ADA02011 2 H6 | ADA03021 – F58 2 H2 |
| ADA01003-ADA01004-BD01001-BD01002-BD01004 42 H9 | ADA02012 2 H6 | ADA03022 – F59 2 H2 |
| ADA01003-ADA01004-BD01001-BD01003-BD01005-BD01006 44 H7 | Prog02003 4 H4 | BD03014 – F60 2 H2 |
| Proy01006 1 H50 | Prog02004 8 H0 Crítico | BD03015 – F61 2 H2 |
| Proy01001 3 H48 | Prog02005 8 H0 Crítico | BD03016 2 – F62 H2 |
| Proy01002 1 H50 | Prog02006 2 H6 | BD03017 – F63 2 H2 |
| Proy01003 4 H47 | Proy02010 2 H6 | Prog03014 – F64 4 H0 Camino critico |
| Proy01004 1 H50 | Proy02011 2 H6 | Prog03015 – F65 2 H2 |
| Proy01005-Proy01007 2 H49 | Proy02012-Proy02013 3 H3 | Prog03016 – F66 2 H2 |
| Proy01005-Proy01008 3 H48 | Proy02014 1 H5 | Prog03016-Proy03018 3 H1 |
| Taller01001-Taller01003-Taller01004-Taller01006 18 H33 | Proy02015 3 H6 | Proy03017 – F67 2 H2 |
| Taller01001-Taller01003-Taller01004-Taller01005 17 H34 | SO02007 1 H7 | Proy03019 – F68 2 H2 |
|  | SO02008 2 H6 | Proy03020 – F69 2 H2 |
|  | SO02009 2 H6 | SO03012 – F70 2 H2 |
|  | SO02010 2 H6 | SO03013 – F71 2 H2 |
|  | SO02011 2 H6 | SO03014 – F72 2 H2 |
|  | Taller02007 2 H6 | SO03015 – F73 2 H2 |
|  | Taller02008 2 H6 | SO03016 – F74 2 H2 |
|  | Taller02009 2 H6 | Taller03016 – F75 2 H2 |
|  | Taller02010 2 H6 | Taller03017 – F76 2 H2 |
|  | Taller02011 2 H6 | Taller03018 – F77 2 H2 |
|  | Taller02012 2 H6 | Taller03019 – F78 2 H2 |
|  | Taller02013 2 H6 | Taller03020 – F79 2 H2 |
|  | Taller02014 2 H6 | Taller03021 – F80 2 H2 |
|  | Taller02015 2 H6 | Taller03022 – F81 2 H2 |
|  |  | Taller03023 – F82 2 H2 |
|  |  | Taller03024 – F83 2 H2 |
|  |  | FEMP03009 – F84 2 H2 |
|  |  | FEMP03010 – F85 2 H2 |
|  |  | FEMP03011 2 H2 |