2/5/2019

Lugar:

Domicilio del Coordinador

Participantes:

Leonardo Couto

Daniel Padrón

Salvador Pardiñas

FORMAL

F[002]

Temas a tratar:

1. Puesta de conocimientos previos y ventajas de cada integrante en cada materia que compone el proyecto
2. Metodología de trabajos y objetivos (método de designación de tareas, control y supervisión de actividades, documentación, etc)
3. Discusión del ciclo de vida a utilizar
4. Posibles personas a entrevistar para el relevamiento de requerimientos
5. Herramientas para la planificación (para los diagramas) y las actividades que las componen y desglose de las mismas
6. Repartir las primeras tareas que se puedan realizar

**Desarrollo** 2

**Decisiones Adoptadas** 3

**Conclusiones** 3

**Observaciones** 3

**Detalles de la reuinión siguiente** 4

**Firma** 4

**Desarrollo**

El día 2 de mayo se desarrollo la 2º reuniones formal en el domicilio del coordinador, en dicha reunión se trataron 5 temas que se procederá a desarrollar y se finalizo por delegar las primeras actividades a cada integrante del equipo.

Se comenzó por discutir los conocimientos previos y habilidades de cada integrante, se concluyo que Salvador Pardiñas tiene un amplio conocimiento del lenguaje de programación Visual Basic .NET y de los sistemas operativos Linux, Leonardo Couto tiene un dominio y un mayor gusto por los temas a tratar en Taller de mantenimientos a la vez que tiene un fuerte dominio en base de datos, por ultimo Daniel Padron tiene abarca por igual la gran mayoría de temas de cada una de las materias, lo que le permite tener una visión integradora además posee facilidad para coordinar trabajos en equipo.

Luego se procedió a debatir la metodología a trabajar, se cada integrante se encargará de actividades de cada material, dependiendo de sus ventajas tendrán más de un área o de otra, aunque nadie dentro todas las actividades de una matera. Además, cada actividad antes de ser publicada deberá ser revisada por otro integrante y posteriormente leída por cada integrante grupo.

Luego a partir de la realidad del proyecto y las características de cada ciclo de vida se decidió por el ciclo de vida incremental. Se designo a Daniel Padron a fundamenta la decisión en la actividad ADA01002.

Posterior mente se hiso una puesta en común acerca de los contactos de cada miembro del grupo con personas que integren el rubro a tratar, ni Salvador Pardiñas ni Leonardo Couto cuentan con contactos, aunque Daniel Padron cuenta con un contacto en la gerencia de Sevel (importadora de autos Fiat) el cual se entrevistará y nos proporcionara personas específico de los roles restantes a representar.

Luego se procedió a analizar las herramientas mas adecuadas para la realización del proyecto, mostrado cada integrante sus favoritas para cada actividad, por el momento se decidió utilizar Dia para los diagramas, ms-proyecto para la realización del GANTT, los programas del paquete Office Word para la realización de documentos y Excel para las tablas, Photoshop de la compañía Adobe para la realización de otros gráficos. Se deja abierta la posibilidad de volver a considerar los programas, modificado o añadiendo elementos a esta lista

Para finalizar se repartieron las siguientes tareas, las mismas se especificarán en las decisiones adoptadas

**Decisiones Adoptadas**

* Las actividades seran repartidas estratejicamente a partir de los conocimietos de cada integrantes en el tema, no se repartiran las materias entre los integrantes.
* Se usara el ciclo de vida incremental
* Se hara un primer contacto con la gerenta de sevel para realizar la primera entrevista y buscar nuevo personal especializado que entevistar
* Las se repartieron las sigientes actividades :
* Leonardo couto
* Shell script de instalación (SO01001)
* Shell script de la ABM, solo la parte de usuarios (SO01002)
* Fundamento de la tecnología (programación) (PROG01001)
* Formato de las actas (Proy01001)
* Salvador Pardiñas
* Manual de instalacion del sistema operativo (sin incluir el manejo del shel script de configuracion del entorno de trabajo ni la ABM) (SO01005)
* Fundamentacion de la elecion del sistema operativo del servidor y del terminal (SO01003 y SO01004)
* Fundamentacion de la elecion de los equipos terminales (Taller01001)
* Fundamentacion de la elecion del servidor (Taller01002)
* Daniel Padron
* Fundamentacion del ciclo de vida (ADA01002)
* Investigar los requerimientos funcionales y no funcionales (ADA01004)
* Comenzar a diseñar la GUI del programa del operario del puero y patio (PROG01002)
* Reglamento del grupo (Proy 01002)
* Diagrama Gantt (Proy01007)
* Tabla de actividades (Proy01005)

**Conclusiones**

Ademas durante la reunion se debatieron otros temas que no estan presentes en la planificacion, alguno de ellos fue la composicion del IEEE830, tambien se debatio la preocupacion del IEEE1074 y por ultimo se hablo de algunos agujeros argumentales de la letra para luego plasmar en las encunestas o entrevitas a la hora de relevar requerimientos.

**Observaciones**

**Detalles de la reunión siguiente**

Fecha: 9 de mayo  
Hora: 19:00  
Localización: Domicilio del coordinador

Temas a tratar:

* Control de las actividades hechas y verifiacion de las mismas
* Verificacion de los reuerimiento y puesta en comun de aspectos a tratar en las encuetas
* Repartir nuevas tareas

**Firma**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Leonardo Couto | Daniel Padrón | Salvador Pardiñas |
|  |  |  |