8/5/2019

Lugar:

Domicilio del Coordinador

Participantes:

Leonardo Couto

Daniel Padrón

Salvador Pardiñas

FORMAL

F [003]

Temas a tratar:

1. Controlar el desarrollo de las actividades y corregir ciertos aspectos

1. Puesta en común de dudas para plantear en las encuestas
2. Repartir nuevas tareas

**Desarrollo** 2

**Decisiones Adoptadas** 2

**Conclusiones** 3

**Observaciones** 3

**Detalles de la reunión siguiente** 3

**Firma** 3

**Desarrollo**

Se comenzó la reunión evaluando el avanza de cada miembro, en el caso de salvador Pardiñas termino la fundamentación de los sistemas operativos de los terminales (SO01004) y del servidor (SO01003), además presento un avance del manual. Por el lado Leonardo Couto presento la fundamentación de la tecnología (Prog01001), el formato de las actas que se ven a continuación (PROY01001), además presento un avance de los equipos terminales (Taller01001) y otras dudas acerca del equipo servidor (Taller01002). Por último, Daniel Padrón presento la fundamentación del ciclo de vida (ADA01002), un primer análisis de los requerimientos funcionales y no funcionales para analizar aspectos para la encuesta (ADA01003 y ADA01004), la tabla de actividades (PROY01005), el diagrama GANNT de esa tabla (PROY01007), el reglamento interno del grupo (Proy01002) y un pequeño avance de la GUI de la aplicación del operario del puerto y patio.

Luego se prosiguió a plantear ciertos aceptos que se podrían plantear en las encuestas, dichos aspectos serán planteados en los documentos pertinentes (ADA01003). Luego se decidió el día más conveniente para la entrevista el cual será martes y los miembros que se presentarán serán el coordinador Daniel Padrón y el subcoordinador Salvador Pardiñas

Por último, siguiendo con la planificación se repartirán nuevas tareas a partir de los avances en las anteriores. Dichas actividades serán especificadas en la sección decisiones adoptadas

**Decisiones Adoptadas**

Se plantearon algunas preocupaciones acerca de ciertos problemas de la representación del administrador en el MER. Además se planteó la preocupación de que no se está representando de forma eficiente los tiempos reales de cada actividad, por ende se consultara a reformar

**Conclusiones**

* Se decidio comenzar con el diseño del MER sin tener completos los requerimientos, ya que consideramos que bajo el entendimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales actuales se podrá comenzar con la primera versión del MER.
* La primera entrevista será en su preferencia el día martes 14 de mayo y asistirán el coordinador y subcoordinador
* Las actividades se distribuirán de la siguiente forma:
* Salvador Pardiñas:
  + Se le asignó la tarea de diseñar la primera versión del MER
  + Seguir trabajando con su parte de la ABM
* Daniel Padrón
  + Se le asigno continuar y terminar el manual
  + Realizar las encuestas dirigida a cada rol
  + Continuar trabajando con la GUI del programa del operario del puerto y del patio
  + Modificar las fechas de la tabla de actividades para ajustarla con la realidad
* Leonardo Couto
  + Terminar la fundamentación de los equipos terminales y servidor
  + Avanzar en su parte de la ABM

**Observaciones**

**Detalles de la reunión siguiente**

Fecha: 15 de mayo  
Hora: 19:00  
Localización: Domicilio del coordinador

Temas a tratar:

* Control de las actividades hechas y verificación de las mismas
* Puesta en común los nuevos requerimientos obtenidos y analizar los riesgos de estos nuevos requerimientos.
* Análisis de la viabilidad del MER actual y decidir si continuamos con el modelo relacional
* Repartir nuevas actividades

**Firma**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Leonardo Couto | Daniel Padrón | Salvador Pardiñas |
|  |  |  |