17/5/2019

Lugar:

Domicilio del Coordinador

Participantes:

Leonardo Couto

Daniel Padrón

Salvador Pardiñas

Tomas Camacho

FORMAL

F [004]

Temas a tratar:

1. Verificar tareas antes hechas
2. Presentar el problema del GPS y las Tablet con 4g
3. Definir la estructura de la casa central
4. Proponer una serie de preguntas para la encuesta
5. Decidir aplicación a utilizar para la pizarra colaborativa del día
6. Repartir tareas

**Desarrollo** 2

**Decisiones e incidencias Adoptadas** 2

**Conclusiones** 3

**Observaciones** 3

**Detalles de la reunión siguiente** 3

**Firma** 3

**Desarrollo**

Se comenzó la reunión visualizando el avance de las tareas realizadas, se entregó una versión del MER avanzada. Por parte del leonardo Couto presento terminado la fundamentación de los equipos terminales, servidores y equipamiento de red, aunque ni por parte de Salvador Pardiñas ni por parte de Leonardo Couto presentaron avances en la ABM por cuestiones de tiempo. Por último, Daniel Padron presento termino el IEEE 830, no presento avances en la GUI de usuario de la aplicación, a su vez durante la semana derivo las encuestas a Tomas Camacho, el nuevo integrante.

Luego se prosiguió a plantear un problema ya planificado a tratar en la reunión el cual es acerca del 4G y GPS de las Tablet. Se determino que no existen Tablet con Windows que tengan un GPS incorporado ni se encontró ninguna que tenga soporte con tarjetas sim para utilizar la tecnología 4G. Se descarto la posibilidad de un teléfono con Windows Phone ya que la tecnología a utilizar no es la pedida en el proyecto. Por eso mismo se utilizará la triangulación por IP, servicio que ofrece Windows, aunque la misma tiene un margen de error de 67 KM, por lo antes dicho se investigó y encontró un receptor GPS USB el cual según hemos investigado se integra al sistema por medio de una interface con el mismo, por eso mismo no debería existir problema a la hora de usarlo por medio de vb net.

Posterior mente de procedió a tratar el 3º tema de la reunión, que era ponernos de acuerdo con la casa central, se diseño un plano tentativo de la casa central y sucursales, los cuales serán perfeccionados por salvador Pardiñas

Tomas Camacho procedió a realizar una serie de consultas acerca de las encuestas, las cuales las mismas ya estaba suficientemente avanzadas.

Por ultimo se repartieron las tareas a realizar durante la siguiente semana, las cuales será descriptas en la sección de conclusiones

**Decisiones e incidencias Adoptadas**

Se debatió acerca del motivo de cambiar el gestor de GANTT de GANTT proyect a MS Proyect, pero al final se decidió que no sería asi. Ademas se trató el tema del IEEE830, el cual se le agregaron un par de requerimientos no funcionales faltantes.

**Conclusiones**

Se plantearon algunas preocupaciones acerca de ciertos problemas de la representación del administrador en el MER. Además se planteó la preocupación de que no se está representando de forma eficiente los tiempos reales de cada actividad, por ende se consultara a reformar

**Observaciones**

**Detalles de la reunión siguiente**

Fecha: 15 de mayo  
Hora: 19:00  
Localización: Domicilio del coordinador

Temas a tratar:

* Control de las actividades hechas y verificación de las mismas
* Puesta en común los nuevos requerimientos obtenidos y analizar los riesgos de estos nuevos requerimientos.
* Análisis de la viabilidad del MER actual y decidir si continuamos con el modelo relacional
* Repartir nuevas actividades

**Firma**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Leonardo Couto | Daniel Padrón | Salvador Pardiñas |
|  |  |  |