24/5/2019

Lugar:

Domicilio del Coordinador

Participantes:

Leonardo Couto

Daniel Padrón

Salvador Pardiñas

Tomas Camacho

FORMAL

F [005]

Temas a tratar:

1. Verificar tareas realizadas
2. Comprobar y aprobar las encuestas
3. Analizar el MER en versión final
4. Analizar si ocurrían cambios en el Shell de instalación por los cambios previstos
5. Ver si falta algo en la tabla de recursos

**Desarrollo** 2

**Decisiones e incidencias Adoptadas** 2

**Conclusiones** 2

**Observaciones** 2

**Detalles de la reunión siguiente** 2

**Firma** 3

**Desarrollo**

Se dio inicio a la reunión visualizando el avance de las tareas realizadas y se analizaron las encuestas. Por parte de Salvador Pardiñas presento la versión casi final del MER la cual requiero unos ajustes.

Se volvió a rever bajo los cambios dichos por el profesor de sistemas operativos si el Shell de instalación cumple con los requisitos, se le envió a Daniel Padrón a arreglar dichos fallos

También se revisó la tabla de recursos para corroborar que todos los mismos a utilizar estaban en la tabla y que no hubiese ninguno erróneo.

**Decisiones e incidencias Adoptadas**

* En dicha reunión no se trató ningún tema fuera de la planificación

**Conclusiones**

A continuación, se procederá a mostrar el conjunto de decisiones correspondientes a la planificación las cuales fueron adoptadas

* Se revisaron y aprobaron las encuestas por una animidad
* Se analizó el MER y se procedieron a marcar un par de atributos faltantes y dos RNE que el encargado Salvador Pardiñas procederá a poner
* Se decidió que si ocurrirán cambios en el Shell de instalación por ende dichos cambios serán asignados a Daniel Padrón
* Se decidió que todos los elementos son correctos aunque hay que sacar los edilicios
* Como actividades pendientes para la siguiente reunión quedan:
  + Caso de uso grafico a realizar por parte de Tomas Camacho
  + Presupuestos por parte de Leonardo Couto
  + Iniciar con el Shell por parte de Daniel Padrón
  + Realización del ABML por parte de Daniel Padrón
  + Se inicia con el caso de uso extendido por parte de Tomas Camacho, Leonardo Couto
  + Finalización del MER por parte de Salvador Pardiñas
  + Se inicia con el ciclo de vida del proyecto por parte de Leonardo Couto

**Observaciones**

**Detalles de la reunión siguiente**

Fecha: 31 de mayo  
Hora: 19:00  
Localización: Domicilio del coordinador

* Verificar tareas realizadas
* Analizar Shell incompleto
* Mirar caso de uso
* Ciclo de vida de proyecto
* Repartir tareas faltantes

**Firma**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Leonardo Couto | Daniel Padrón  (Cordinador) | Salvador Pardiñas  (Sub-cordinador) | Tomas Camacho |
|  |  |  |  |