14/6/2019

Lugar:

Domicilio del Coordinador

Participantes:

Leonardo Couto

Daniel Padrón

Salvador Pardiñas

Tomas Camacho

FORMAL

F [007]

Temas a tratar:

1. Revisar y aprobar actividades
2. Se probo el servidor en versión final en busca de errores
3. Se leyó el manual
4. Se probo la base de datos en versión final en búsqueda de errores
5. Se analizo el proceso de creación del documento integrador y como se iba a realizar este a la vez que las actividades faltantes
6. Repartir tareas

**Desarrollo**

Para dar inicio a la última reunión antes de la primera entrega, se revisaron las tareas asignadas en la última reunión realizada, dicha revisión fue echa por todo el grupo en conjunto

Se reviso:

* El esquema y mapa lógicos los cuales requieren unos ajustes
* El avance del programa
* El avance de los casos de uso extendidos en un 50%

Se probo el servidor y la base de datos en su versión final en busca de errores en los mismos, no se encontró ninguno.

Se leyó el manual de instalación del servidor el cual todos aprobaron en la reunión

Se organizo el contenido del documento integrador, el cual se llevará a cabo en el transcurso que se finalizan las actividades faltantes detalladas a continuación

**Decisiones e incidencias Adoptadas**

No se tomó ninguna decisión fuera de la planificación

**Conclusiones**

A continuación, se procede a mencionar las tareas faltantes, las cuales fueron asignadas, estas se llevarán a cabo durante el desarrollo del documento integrador

* Se continua con el caso de uso extendido por parte de Leonardo Couto y Tomas Camacho
* Se continua con la realización del programa por parte de Salvador Pardiñas y Daniel Padrón
* Ajustes en:
  + PERT
  + Mapa y esquema lógico
  + Diccionario
  + Modelo relacional

**Detalles de la reunión siguiente**

Fecha: 28 de junio  
Hora: 19:30  
Localización: Domicilio del coordinador

**Observaciones**

**Firma**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Leonardo Couto | Daniel Padrón  (Cordinador) | Salvador Pardiñas  (Sub-cordinador) | Tomas Camacho |
|  |  |  |  |