5/8/2019

Lugar:

Domicilio del Coordinador

Participantes:

Leonardo Couto

Daniel Padrón

Salvador Pardiñas

Tomas Camacho

FORMAL

F [012]

Temas a tratar:

1. Revisar tareas hechas
2. Presentar el programa del operario versión 1
3. Revisar y aprobar el FODA de ADA
4. Discutir el análisis de viabilidad con el equipo y buscar opciones
5. Repartir tareas

**Desarrollo**

En un inicio se discutió que tipo de respaldo a usar para el S.O, en base a los datos que se van a manejar en el sistema, y se decidió utilizar un tipo de respaldo incremental diariamente, diferencial en un periodo de 3 días, y uno total en un periodo de 2 semanas.

Se especificaron los mecanismos de respaldo, por dudas consultar actividad SO02008

Se modifico el presupuesto de tal forma que el presupuesto económico tiene un disco 12 TB, el recomendado y premium 3 discos de 12 TB con RAID 5. Y El premium tiene respaldo en Data center con los mismos discos de respaldo

Se planteo el usar un documento aparte, con especificaciones(justificaciones) respecto al MER.

Se discutieron el contenido del documento que va a hablar sobre FODA(ADA) de nuestro proyecto.

También se discutieron posibles casos de contingencia y como se podrían aplicar en caso de que eso suceda.

**Decisiones e incidencias Adoptadas**

No se tomó ninguna decisión fuera de la planificación

**Conclusiones**

* + Corregir manual, disco 600 a 12 económico (Couto)
  + Consultas priorizadas: fin de semana (Salvador)
  + Análisis FODA (Tomás)
  + Diccionario (Tomas)
  + Programas (Daniel)

**Detalles de la reunión siguiente**

Fecha: 9 de agosto  
Hora: 19:00  
Localización: Domicilio del coordinador

**Observaciones**

No se hablaron temas fuera de la planificación

**Firma**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Leonardo Couto | Daniel Padrón  (Cordinador) | Salvador Pardiñas  (Sub-cordinador) | Tomas Camacho |
|  |  |  |  |