5/8/2019

Lugar:

Domicilio del Coordinador

Participantes:

Leonardo Couto

Daniel Padrón

Salvador Pardiñas

Tomas Camacho

FORMAL

F [012]

Temas a tratar:

1. Revisar tareas hechas
2. Presentar el programa del operario versión 1
3. Revisar y aprobar el FODA de ADA
4. Discutir el análisis de viabilidad con el equipo y buscar opciones
5. Repartir tareas

**Desarrollo**

En el inicio de la reunión se vieron las tareas encomendadas la reunión pasada. Se reviso la corrección del manual, el cual fue aprobado, se realizó el análisis FODA (ADA) y se plantearon varios puntos a discutir, pero se vio más adelante.

Se presento el programa del operario mejorado y se analizo el como se va a proseguir con las otras aplicaciones en el tiempo restante.

Seguido de eso se analizaron algunos puntos del análisis FODA (ADA) se discutieron y se dio por aprobada la actividad

En la reunión también se analizaron las fórmulas de flujos de fondos con todas sus variantes y para cada una de ellas se determinó si se podía calcular o no dando como resultado un documento que se le presento al profesor con todas las dudas que el grupo tenía para su resolución la siguiente semana

**Decisiones e incidencias Adoptadas**

No se tomó ninguna decisión fuera de la planificación

**Conclusiones**

* Daniel:
  + OPCIONAL: Justificaciones
  + Programa transportista
* Salvador:
  + Excel de formación empresarial en cuanto a costos
  + Diccionario: Descripción
  + OPCIONAL: Consultas SQL
  + SSH
  + Respaldos
  + Informix
  + Diagramas secuenciales
  + Shell de cómputo comienza el lunes
* Tomas:
  + MR
  + Diccionario: Tablas
  + Control de actividades previas
  + Planes de contingencia
  + Documentación de control
* Couto:
  + Definición de medios de respaldos
  + Casos de uso extendidos
  + Casos de uso gráficos

**Detalles de la reunión siguiente**

Fecha: 23 de agosto  
Hora: 19:00  
Localización: Domicilio del coordinador

**Observaciones**

No se hablaron temas fuera de la planificación

**Firma**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Leonardo Couto | Daniel Padrón  (Cordinador) | Salvador Pardiñas  (Sub-cordinador) | Tomas Camacho |
|  |  |  |  |