19/8/2019

Lugar:

Domicilio del Coordinador

Participantes:

Leonardo Couto

Daniel Padrón

Salvador Pardiñas

FORMAL

F [013]

Temas a tratar:

1. Revisar Programa del transportista
2. Revisar en progreso del Shell
3. Revisar el punto por función
4. Discutir variables para despejar el Flujo de fondos
5. Determinar el firewall y normas
6. Discutir los permisos de la base de datos
7. Repartir nuevas tareas

**Desarrollo**

Se comenzó la reunión mostrando Daniel Padrón el resultado del programa del transportista y la prueba unitaria entre este y la aplicación del Operario. Luego Salvador Pardiñas presento un 80% del Shell del centro de cómputos finalizado, junto con el de login, además la posibilidad de crear y ver futuro como pasados backup, aunque faltaría la parte de recuperación.

Posteriormente se analizo el punto por función realizado por Leonardo Couto, al cual se le fue asignado dicha tarea en una replanificación de emergencia hecha por el coordinador. El resultado de dicha tarea fue satisfactorio, aunque se modificaron cientos parámetros de la ponderación.

Luego se inicio por discutir el flujo de fondos, las variables de Amortización y costos operativas se despejaron y quedo a responsabilidad de Daniel Padrón terminar la tabla de la dicha actividad y presentársela al docente.

Posteriormente de trato el tema del firewall el cual de finalizo por establecer dos, uno permisivo y restrictivo, para mas detalle leer el documento. El encargado de la documentación y establecer las normas será Leonardo Couto.

Se definieron unos permisos tentativos que salvador Pardiñas deberá documentar y completar

Por último, se repartieron nuevas actividades

**Decisiones e incidencias Adoptadas**

Se trato el tema del integrador, pero no se llegaron a conclusiones claras

**Conclusiones**

* Daniel:
  + Programa del administrador
  + Flujo de fondos
* Salvador:
* Seguir con el Shell
* Diagramas secuenciales
* Permisos BD
* Couto:
  + Documentación Firewall
  + Cableado estructurado
  + Buscar valores residuales

**Detalles de la reunión siguiente**

Fecha: 22 de agosto  
Hora: 19:00  
Localización: Domicilio del coordinador

**Observaciones**

Tomas Camacho no asistió a la reunión del día de hoy

**Firma**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Leonardo Couto | Daniel Padrón  (Cordinador) | Salvador Pardiñas  (Sub-cordinador) |
|  |  |  |