23/8/2019

Lugar:

Domicilio del Coordinador

Participantes:

Leonardo Couto

Daniel Padrón

Tomás Camacho

FORMAL

F [014]

Temas a tratar:

1. Revisar progreso de la aplicación del administrador
2. Revisar progreso de los Shell
3. Revisar el PERT con sus caminos
4. Revisar fundamentación del Firewall y las políticas correspondientes
5. Discutir el cableado estructurado
6. Analizar diagrama de proceso y discutir que métodos representar
7. Analizar forma que la cual se realizara el integrador de durante la semana.

**Desarrollo**

Dando inicio a la reunión se vio el progreso de la aplicación del administrador el cual tiene varios para redondear. También se vio el progreso de los Shell el cual se encuentran un poco demorados, pero bastante completos.

Se reviso una versión final del PERT de la segunda entrega con todos sus posibles caminos el cual fue aprobado por todos los presentes en la reunión.

También se realizó el firewall en base a la reunión pasada y posteriormente se aprobaron los IP tables determinados para dichas políticas.

Couto nos presentó una primera versión de lo que podría ser el cableado estructurado de la casa central y sucursal

Se decidió que Daniel Padrón hará el diagrama de procesos de 10 distintos métodos

Se decidió que Daniel Padrón cargara toda la sección previa a los anexos con todos los correspondientes cambios y posteriormente Leonardo Couto cargara dichos anexos a medida estos le sean indicados por Daniel Padrón

**Decisiones e incidencias Adoptadas**

No se tomó ninguna decisión fuera de la planificación de dicha reunión.

**Conclusiones**

* Daniel:
  + Diagrama de procesos
  + Comenzar el integrador
  + Aplicación del administrador
  + Diagrama de clases
  + RNE
* Salvador:
* Consultas prioritarias
* Perfeccionar permisos
* Completar diccionario de datos
* Secuenciales
* Couto:
  + Ciclos de vida (ADA y Proyecto)
  + 8 casos de uso extendidos
  + Agregar cableado y arreglar fundamentación de terminales
  + Fundamentación de firewall y del esquema
  + Proseguir con le integrador (desde el punto en que lo deje Daniel)
  + Presupuestos
  + Terminar planes de contingencia
  + Paket tracer
* Tomas:
  + División de tarea de FEMP
  + Arreglar FODA (ADA)
  + Arreglar controles
  + Asignar recursos al Gantt
  + Modificar modelo relacional
  + Ver si faltan recursos en la tabla de recursos de ser así asignarlos
  + 8 casos de uso extendidos

**Detalles de la reunión siguiente**

Fecha: 30 de agosto  
Hora: 19:00  
Localización: Domicilio del coordinador

**Observaciones**

Salvador no asistió a la reunión el día de hoy por enfermedad.

**Firma**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Leonardo Couto | Daniel Padrón  (Cordinador) | Tomás Camacho |
|  |  |  |